АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2015      					                                   № 521

О внесении изменений в постановление

администрации МО «Ахтубинский район»

от 28.12.2011 № 1578

В соответствии с п.11, приложения 14 Бюджета МО «Ахтубинский район», утвержденного решением Совета МО «Ахтубинский район» от 04.12.2014   № 33 «О бюджете муниципального образования «Ахтубинский район» на 2015 год», администрация МО «Ахтубинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести следующие изменения в постановление администрации МО «Ахтубинский район» от 28.12.2011 № 1578 «Об утверждении комплексной целевой муниципальной программы «Управление отходами в муниципальном образовании «Ахтубинский район» на 2011-2015 годы и перспективу до 2020 года» (далее Программа):

  - В наименовании, по всему тексту постановления, в наименовании и по всему тексту Программы слова  «комплексная, целевая, муниципальная программа» заменить словами «Муниципальная программа» в соответствующем падеже.

  - Приложение к Программе «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информатизации и компьютерного обслуживания администрации МО «Ахтубинский район» (Короткий В.В.) обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе «Документы Администрации» подразделе «Официальные документы».

# 3. Отделу контроля и обработки информации администрации МО «Ахтубинский район» (Свиридова Л.В.) представить информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе «Документы Администрации» подразделе «Официальные документы».

Глава муниципального образования                                                 В.А.Ведищев

Приложение

к постановлению администрации

МО «Ахтубинский район»

от  06.04.2015 № 521

Перечень мероприятий Программы

| № | Цель, задачи, наименование мероприятия | Сроки (годы) | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования из всех источников, млн. руб. | Показатели результативности выполнения Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | год | Наименование показателя | ед. из-ме-ре-ния | год |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  | значение показателя предшест-вующего периода (2010) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Формирование комплексной системы управления отходами производства и потребления. |
| 1.1. Реконструкция (переустройство, модернизация) полигонов твердых бытовых отходов (далее-ТБО) в соответствии с санитарными нормами и требованиями на основании концессионного соглашения, организация межмуниципального центра по управлению отходами |
| 1.1.1. | в Ахтубинском районе -создание межмуниципального центра по управлению отходами | 2011-2015 | Муниципальное образование (по согласованию) Концессионер | Внебюджетные средства | 247,81 | 0,5 | 80,41 | 146,4 | 13 | 7,5 | Доля ТБО, прошедших сортировку в общем объеме образованных отходов | % | 0 | 0 | 0 | 85 | 90 | 95 |
| 1.2. Реконструкция (переустройство, модернизация) производственных баз, гаражей, боксов по ремонту и иного имущества, используемого при осуществлении деятельности по сбору и транспортировке отходов в соответствии с санитарными нормами и требованиями на основании концессионного соглашения |
| 1.2.1. | в Ахтубинском районе | 2011-2015 | Муниципальное образование (по согласованию) Концессионер | Внебюджетные средства | 129 | 0 | 16 | 65 | 24 | 24 | Доля ТБО, собираемых и вывозимых на объекты размещения, в общем объеме отходов образующихся на территории Ахтубинского района в отчетном году | % | 12 | 0 | 85 | 90 | 95 | 95 |
| 1.3. Реконструкция (переустройство, модернизация) помещений для временного хранения медицинских отходов и иного имущества, используемого при обращении с медицинскими отходами, в соответствии с санитарными нормами и требованиями на основании концессионного соглашения, в том числе: |
| 1.3.1. | в Ахтубинском районе | 2012 | Муниципальное образование (по согласованию) Концессионер | Внебюджетные средства | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | Количество объектов, приведенных в соответствие с требованиями СанПиНа | Пло-щад-ки/ ком-наты | 0 | 0 | 16/6 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Ликвидация несанкционированных и санкционированных свалок на территориях муниципальных образований Астраханской области, в том числе |
| 1.4.1. | в Ахтубинском районе | 2012-2014 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, муниципальные образования (по согласованию) | Местный бюджет | 0,674 | 0 | 0,185 | 0,489 | 0 | 0 | Количество и площадь ликвидированных несанкционированных и санкционированных свалок на территориях муниципальных образований | шт. |  | 0 | 0 | 49 | 24/3 | 10/3 |
|  |  |  |  | бюджет Астраханской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | га |  | 0 | 0 | 152 | 51 | 19 |
| 1.5. Создание регионального кадастра отходов |
| 1.5.1 | Подготовка материалов для формирования регионального кадастра отходов | 2012-2013 | Отдел по охране окружающей среды и туризму администрации МО «Ахтубинский район» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Региональный кадастр отходов | да/ нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 1.6. Обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО и крупногабаритных материалов (далее - КГМ) |
| 1.6.1. | Обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО и крупногабаритных материалов (далее - КГМ) | 2011-2015 | Инвестор | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество контейнерных площадок | шт. | 25 | 7 | 17 | 30 | 35 | 25 |
|  |  |  | Муниципальное образование (по согласованию) | Местный бюджет | 2,332 | 0 | 0,25 | 0,5 | 0,882 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Установка сетчатых мусоросборников на территории Ахтубинского района | 2014 | Муниципальное образование | Местный бюджет | 0,018 | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0 | Количество мусоросборников | шт. | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 1.7. Покупка мусоросборников (контейнеров, бункеров) |
| 1.7.1. | Покупка мусоросборников (контейнеров, бункеров) | 2011-2015 | Инвестор | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество контейнеров | шт. | 125 | 0 | 0 | 15 | 45 | 25 |
|  |  |  | Муниципальные образования (по согласованию) | Местный бюджет | 0,4256 | 0 | 0 | 0,085 | 0,2266 | 0,114 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Формирование новой и совершенствование существующей нормативной правовой базы в сфере управления отходами производства и потребления. |
| 2.1. | Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории МО «Ахтубинский район». | 2011-2012 | Администрация МО «Ахтубинский район» | Местный бюджет | 0,25 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | генеральная схема санитарной очистки | да/нет | нет | нет | да | да | да | да |
| Создание новых технологий сбора, переработки и обезвреживания отходов производства и потребления |
| 3.1. Строительство прочих мусоросортировочных комплексов, мусороперегрузочных станций, ПВС иных новых объектов обращения с отходами |
| 3.1.1. | Строительство прочих мусоросортировочных комплексов, центров первичной утилизации отходов, мусороперегрузочных станций, полигонов, мини-полигонов и иных новых объектов обращения с отходами (бюджетные инвестиции) в Ахтубинском районе (строительство полигона ТБО и центра первичной утилизации) | 2012-2015 | Муниципальные образования (по согласованию), инвестор | Внебюджетные средства | 107,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,5 | Количество мусоросортировочных комплексов, мусороперегрузочных станций, ПВС иных новых объектов | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

|  | всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого: | 2011-2015 |  | внебюджетные средства | 492,31 | 0,5 | 104,41 | 211,4 | 37,0 | 139,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Астраханской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 3,6996 | 0 | 0,685 | 1,074 | 1,1266 | 0,814 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого: | 496,0096 | 0,5 | 105,095 | 212,474 | 38,1266 | 139,814 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Верно: